Artikelverwaltung-App

Projektplanung & Implementierungskonzept

Privates Entwicklungsprojekt — Vorbereitung für AMS ERP Integration

Version 2.0  |  März 2026

Dieses Dokument dient als roter Faden für alle Entwicklungssessions. Bei jeder neuen Session: Dokument anhängen + aktuellen Stand kommunizieren.

# 1. Ziel des Projekts

Ziel ist die Entwicklung einer modernen Web-Applikation für den Zugriff auf den Artikelstamm. Privat wird mit einer eigenen Datenbank und Demo-Daten entwickelt. Später soll dieselbe App im Geschäft gegen das AMS ERP-System laufen.

## 1.1 Kernfunktionen

- Artikel suchen und aus dem Artikelstamm auswählen

- Kennzahlen zum Artikel anschaulich darstellen (Charts, Übersichten)

- QR-Code-Scan via Handy-Kamera zur direkten Artikelauswahl

- Lagerbestand mittels Buchung verändern (Zugang / Abgang)

- Ausbaubar: Auftragskommissionierung als zukünftige Phase

## 1.2 Zwei Einsatzszenarien — eine Codebase

| Umgebung | Datenbasis | Hosting | Zweck |
| --- | --- | --- | --- |
| Privat (Dev) | Eigene Azure SQL Datenbank mit Demo-Daten | Hetzner VPS (~7 CHF/Mt.) | Entwickeln, Testen, Lernen |
| Geschäftlich (später) | AMS ERP via API-Schnittstelle | Firmenserver (On-Premise) | Produktiver Einsatz |

Hinweis: Der identische Code läuft in beiden Umgebungen. Nur die Konfiguration (eigene DB vs. AMS-API) unterscheidet sich. Das spart massiv Zeit beim späteren Wechsel ins Geschäft.

# 2. Ausgangslage & Voraussetzungen

## 2.1 Software & Tools — bereits vorhanden

| Tool | Status | Verwendung |
| --- | --- | --- |
| Visual Studio | Vorhanden | .NET Web API entwickeln und debuggen |
| Visual Studio Code | Vorhanden | Frontend (React/Vue), Konfigurationsdateien |
| MS SQL Server Developer | Vorhanden | Lokale Datenbank für Tests |
| Git | Vorhanden | Versionskontrolle des Codes |
| Node.js | Vorhanden | Frontend Build-Tools (npm) |
| GitHub Account | Vorhanden | Code-Repository, kostenlos |

## 2.2 Vorkenntnisse — ehrliche Einschätzung

| Bereich | Kenntnisstand | Relevanz für Projekt |
| --- | --- | --- |
| C# / .NET | Grundkenntnisse | Hoch — Backend-Entwicklung |
| MS SQL / Datenbanken | Vorhanden | Hoch — Datenhaltung |
| Git / GitHub | Grundkenntnisse | Mittel — wird schrittweise erklärt |
| Docker / Container | Keine Kenntnisse | Mittel — wird Schritt für Schritt aufgebaut |
| Reverse Proxy / Netzwerk | Keine Kenntnisse | Mittel — Theorie-Block vorbereitet |
| React / Vue (Frontend) | Noch offen | Hoch — wird erarbeitet |
| Linux / Ubuntu | Noch offen | Gering — nur Grundbefehle nötig |

Tipp: Fehlende Kenntnisse sind kein Hindernis. Jede Phase wird mit gezielten Prompts schrittweise erarbeitet. Der Theorieblock (Kapitel 3) gibt zuerst das nötige Verständnis.

# 3. Theorieblock — Warum was? (Pflichtlektüre vor Phase 1)

Bevor mit der Umsetzung begonnen wird, ist es wichtig zu verstehen, warum jede Komponente existiert und wie sie zusammenspielen. Dieser Block beantwortet die Fragen aus der Planungsphase.

## 3.1 Hosting: Warum Hetzner VPS — und was ist ein VPS überhaupt?

Ein VPS (Virtual Private Server) ist ein gemieteter Computer in einem Rechenzentrum, der rund um die Uhr läuft und mit dem Internet verbunden ist — ohne dass man sich darum kümmern muss. Man bekommt eine fixe IP-Adresse und kann darauf beliebige Software installieren.

Warum Hetzner und nicht Azure App Service?

- Hetzner ist deutlich günstiger: ~7 CHF/Mt. statt ~20–50 CHF bei Azure

- Kein 12-Monats-Limit: Hetzner bleibt dauerhaft zum gleichen Preis

- Volle Kontrolle: Alles läuft in Docker-Containern, portierbar auf jeden anderen Server

- Lerneffekt: Man lernt, wie echte Server-Infrastruktur funktioniert

- Nachteil: Etwas mehr manuelle Konfiguration am Anfang — aber einmalig

Hinweis: Alternativen wären Azure App Service (teurer, einfacher) oder Railway.app (sehr einfach, aber weniger Kontrolle). Für dieses Projekt ist Hetzner die beste Balance aus Preis, Lerneffekt und Flexibilität.

## 3.2 Ubuntu — wo wird es installiert?

Ubuntu wird auf dem Hetzner VPS installiert — NICHT auf dem eigenen PC. Beim Mieten eines VPS bei Hetzner wählt man beim Erstellen des Servers einfach "Ubuntu 24.04" als Betriebssystem aus. Das dauert etwa 30 Sekunden und passiert automatisch in der Cloud.

Der eigene PC (Windows) bleibt unverändert und wird nur für die Entwicklung (Visual Studio, VS Code) genutzt. Man verbindet sich vom PC aus via SSH (ein Terminal-Fenster) mit dem Ubuntu-Server in der Cloud — ähnlich wie eine Remote-Desktop-Verbindung, nur textbasiert.

Tipp: Man braucht auf dem eigenen PC nur das Programm 'Windows Terminal' oder 'PuTTY', um sich mit dem Hetzner-Server zu verbinden. Beide sind kostenlos.

## 3.3 Was macht Cloudflare?

Cloudflare ist ein Dienst, der zwischen dem Internet und dem eigenen Server steht und mehrere Aufgaben gleichzeitig erfüllt:

| Aufgabe | Erklärung | Ohne Cloudflare |
| --- | --- | --- |
| DNS | Übersetzt 'meinprojekt.ch' in die IP-Adresse des Hetzner-Servers. Wie ein Telefonbuch für das Internet. | Direkte IP-Adresse nötig, keine sprechende URL |
| SSL / HTTPS | Stellt kostenlos ein Sicherheitszertifikat aus, damit die Verbindung verschlüsselt ist (https://). | Manuell konfigurieren, jährliche Erneuerung |
| Schutz | Versteckt die echte IP-Adresse des Servers. DDoS-Angriffe und Bots werden abgeblockt. | Server direkt im Internet exponiert |
| CDN | Statische Dateien (Bilder, CSS) werden weltweit gecacht — die App lädt schneller. | Alles kommt direkt vom Server |

Cloudflare ist gratis für diesen Anwendungsfall und wird empfohlen von praktisch allen Entwicklern für genau solche Setups. Man registriert sich einmal, gibt die Domain an und Cloudflare übernimmt den Rest automatisch.

## 3.4 Was ist eine Domain und wo kauft man sie?

Eine Domain ist die Adresse der App im Internet, z.B. 'meinprojekt.ch'. Man kauft sie einmalig pro Jahr bei einem Domain-Registrar. Empfohlen wird Namecheap (~10–15 CHF/Jahr für .com) oder Hostpoint für .ch-Domains.

Nach dem Kauf zeigt man Cloudflare, dass man diese Domain besitzt. Ab dann verwaltet Cloudflare alles automatisch — DNS, SSL, Weiterleitung zum Hetzner-Server.

## 3.5 Was ist Nginx Proxy Manager?

Nginx Proxy Manager (NPM) ist ein Programm, das auf dem Hetzner-Server läuft und den eingehenden Traffic verteilt. Es hat eine übersichtliche Web-Oberfläche (kein Kommandozeilen-Tippen nötig) und erledigt automatisch die SSL-Zertifikat-Erneuerung von Let's Encrypt.

| Situation | Was NPM macht |
| --- | --- |
| Anfrage auf meinprojekt.ch | Leitet weiter an den Frontend-Container (React-App) |
| Anfrage auf api.meinprojekt.ch | Leitet weiter an den Backend-Container (.NET API) |
| HTTP statt HTTPS | Leitet automatisch auf HTTPS um |
| SSL-Zertifikat läuft ab | Erneuert sich automatisch, kein manuelles Eingreifen |

Tipp: Nginx Proxy Manager läuft selbst als Docker-Container. Man öffnet es im Browser (z.B. hetzner-ip:81), loggt sich ein und klickt sich durch — ähnlich wie ein Router-Interface.

## 3.6 Was ist Azure SQL Free Tier?

Azure SQL ist Microsofts Cloud-Datenbankdienst — im Grunde ein MS SQL Server, der in der Microsoft-Cloud läuft. Der Free Tier bietet dauerhaft (ohne Ablaufdatum) 32 GB Speicher und 100'000 vCore-Sekunden pro Monat kostenlos.

Für die private Entwicklungsumgebung ist das ideal: Die Datenbank läuft zuverlässig in der Cloud, man muss sich nicht selbst um Backups oder Updates kümmern, und die Verbindung aus der .NET API funktioniert identisch wie später mit dem AMS-System.

Hinweis: Azure SQL Free Tier hat keinen Ablauf — das ist ein 'Always Free' Angebot von Microsoft, solange man das monatliche Kontingent nicht überschreitet. Für eine Dev-Umgebung ist das mehr als genug.

## 3.7 Was ist GitHub Actions?

GitHub Actions ist ein Automatisierungs-Service von GitHub. Er führt automatisch Aufgaben aus, wenn Code in das GitHub-Repository gepusht wird.

Konkretes Beispiel für dieses Projekt: Man schreibt Code in Visual Studio, pusht ihn mit 'git push' zu GitHub — und GitHub Actions lädt den neuen Code automatisch auf den Hetzner-Server und startet die Docker-Container neu. Man muss sich nie manuell mit dem Server verbinden, um Updates einzuspielen.

| Schritt | Wer macht es? |
| --- | --- |
| Code schreiben | Entwickler (Visual Studio) |
| git push zu GitHub | Entwickler (1 Befehl) |
| Code auf Server laden | GitHub Actions (automatisch) |
| Docker-Container neu starten | GitHub Actions (automatisch) |
| App ist aktualisiert | Fertig — ohne weiteres Zutun |

Tipp: GitHub Actions ist für öffentliche und kleine private Repositories kostenlos. Der Setup ist einmalig und dann vollautomatisch.

## 3.8 Wie spielen alle Teile zusammen?

Hier der vollständige Weg einer Anfrage vom Handy bis zur Datenbank:

| Schritt | Komponente | Was passiert |
| --- | --- | --- |
| 1 | Handy / Browser | Nutzer öffnet meinprojekt.ch |
| 2 | Cloudflare | DNS löst die Domain auf, SSL wird geprüft, Anfrage wird an Hetzner-Server weitergeleitet |
| 3 | Nginx Proxy Manager | Entscheidet: Frontend-Anfrage oder API-Anfrage? Leitet entsprechend weiter |
| 4 | Frontend Container | React-App wird ausgeliefert (HTML, CSS, JavaScript) |
| 5 | .NET API Container | API verarbeitet Datenbankabfragen und gibt JSON zurück |
| 6 | Azure SQL | Datenbank liefert die Artikeldaten |
| 7 | Zurück | Antwort geht den gleichen Weg zurück — verschlüsselt via Cloudflare |

Hinweis: All diese Schritte passieren in Millisekunden. Die Komplexität liegt einmalig im Setup — danach läuft alles automatisch.

# 4. Was muss noch implementiert werden

## 4.1 Infrastruktur (einmalig)

| Komponente | Was | Aufwand | Kenntnisse nötig |
| --- | --- | --- | --- |
| Hetzner VPS | Server mieten, Ubuntu wählen (im Browser, 3 Klicks) | 15 Min. | Keine |
| Domain | Domain kaufen (Namecheap, im Browser) | 15 Min. | Keine |
| Cloudflare | Account, Domain hinzufügen, DNS konfigurieren | 30 Min. | Minimal |
| SSH-Verbindung | Mit Server verbinden via Windows Terminal | 15 Min. | Wird erklärt |
| Docker auf Server | Installation via Befehl (copy-paste) | 20 Min. | Keine |
| Nginx Proxy Manager | Als Docker-Container starten, Web-UI konfigurieren | 30 Min. | Minimal |
| Azure SQL | Datenbank im Azure-Portal erstellen (Klick-Interface) | 20 Min. | Keine |
| GitHub Actions | Deployment-Workflow einrichten (Template verwenden) | 45 Min. | Minimal |

## 4.2 Backend (.NET Web API)

- ASP.NET Core Web API Projekt in Visual Studio erstellen

- Entity Framework Core für Datenbankzugriff einrichten

- Artikelstamm-Datenmodell definieren (Nummer, Bezeichnung, Bestand, Preis, QR-Code)

- REST-Endpoints: Suche, Artikeldetail, Buchung (Bestandsänderung)

- Umgebungskonfiguration: Dev-DB (Azure SQL) vs. AMS-API — austauschbar

- JWT-Authentifizierung (Absicherung der API)

## 4.3 Frontend (React)

- React-Projekt mit Tailwind CSS für ansprechendes Design

- Responsive: Desktop und Mobile gleichwertig

- Artikelsuche mit Autocomplete

- Kennzahlen-Dashboard mit Charts (Lagerbestand, Bewegungen, Preise)

- QR-Code-Scanner via Handy-Kamera (Browser-native, kein App-Store)

- Buchungsformular für Bestandsänderungen

## 4.4 AMS-Integration (spätere Phase, geschäftlich)

- AMS API-Dokumentation mit IT-Verantwortlichem oder AMS-Support klären

- Privat: Mock-API bauen, die AMS-Daten simuliert

- Geschäftlich: Echte AMS-Schnittstelle in .NET Service-Layer einbinden

- Authentifizierung via Firmen-Netzwerk / VPN

# 5. Vorgehen — Phasen & Schritte

Das Projekt ist so aufgebaut, dass jeder Schritt einzeln funktioniert und getestet werden kann, bevor der nächste beginnt. Ein fehlgeschlagener Schritt stoppt das Projekt nicht — er wird einfach in der nächsten Session erneut angegangen.

Hinweis: Jeder Prompt unten ist so formuliert, dass er als erste Nachricht in einer neuen Chat-Session funktioniert — mit diesem Dokument als Anhang und einer kurzen Statusmeldung ('Schritt X ist abgeschlossen').

## Phase 0 — Theorie & Verständnis (vor allem anderen)

Ziel: Die Grundkonzepte verstehen, bevor mit der Umsetzung begonnen wird. Kein Code, keine Konfiguration — nur Wissen aufbauen.

| P0-A | Cloudflare & DNS verstehen | Ich habe das Projektdokument (Anhang) gelesen und starte jetzt Phase 0. Erkläre mir anhand eines konkreten Beispiels, wie DNS und Cloudflare zusammenspielen, wenn ich 'meinprojekt.ch' in den Browser eingebe. Nutze einfache Sprache ohne Fachbegriffe wo möglich. |
| --- | --- | --- |

| P0-B | Docker verstehen | Ich starte Phase 0, Schritt B. Erkläre mir Docker-Container wie folgt: Was ist ein Container, was ist ein Image, was ist docker-compose? Verwende eine Analogie (z.B. Frachtcontainer, Rezept, etc.) und erkläre danach, wie mein Projekt (API + Frontend + Datenbank) als drei Container zusammenarbeiten. |
| --- | --- | --- |

| P0-C | Deployment-Flow verstehen | Phase 0, Schritt C. Erkläre mir den kompletten Weg meines Codes: Von 'git push' in Visual Studio bis zur laufenden App auf dem Hetzner-Server. Was macht GitHub Actions genau, und wie starte ich Docker-Container auf dem Server neu? |
| --- | --- | --- |

## Phase 1 — Infrastruktur einrichten (Einmalig)

Ziel: Alle Dienste und Accounts einrichten. Am Ende läuft der Server, die Domain ist konfiguriert, und ein 'Hallo Welt' ist öffentlich erreichbar.

| P1-A | Hetzner VPS & SSH | Ich beginne Phase 1. Ich habe gerade einen Hetzner VPS CX22 mit Ubuntu 24.04 erstellt. Führe mich Schritt für Schritt durch: 1) SSH-Verbindung von Windows aus herstellen, 2) Server absichern (Passwort, Updates), 3) Docker und Docker Compose installieren. Alle Befehle zum Copy-Pasten, mit Erklärung was jeder Befehl tut. |
| --- | --- | --- |

| P1-B | Nginx Proxy Manager | Phase 1, Schritt B. Docker läuft auf meinem Hetzner-Server. Führe mich durch die Installation von Nginx Proxy Manager als Docker-Container. Dann erkläre mir, wie ich über die Web-UI (Port 81) einen Proxy-Host für meine Domain einrichte und SSL aktiviere. |
| --- | --- | --- |

| P1-C | Cloudflare & Domain | Phase 1, Schritt C. Ich habe die Domain 'meinprojekt.ch' bei Namecheap gekauft. Führe mich durch: 1) Cloudflare-Account erstellen, 2) Domain zu Cloudflare hinzufügen, 3) Nameserver bei Namecheap ändern, 4) DNS-Eintrag setzen, der auf meinen Hetzner-Server zeigt. |
| --- | --- | --- |

| P1-D | Azure SQL Free Tier | Phase 1, Schritt D. Führe mich durch die Erstellung einer Azure SQL Datenbank im Free Tier: 1) Azure-Account erstellen (falls nötig), 2) Datenbank erstellen, 3) Firewall-Regeln setzen, 4) Connection String für .NET heraussuchen. Ich brauche später diesen String für meine API. |
| --- | --- | --- |

| P1-E | GitHub Actions Deployment | Phase 1, Schritt E. Mein Hetzner-Server läuft, Docker ist installiert. Erstelle mir einen GitHub Actions Workflow (.yml-Datei), der bei jedem 'git push' auf den 'main'-Branch automatisch den Code auf meinen Hetzner-Server deployed und die Docker-Container neu startet. Erkläre jeden Schritt der yml-Datei. |
| --- | --- | --- |

## Phase 2 — Backend .NET Web API

Ziel: Eine funktionierende API, die Artikeldaten aus Azure SQL liest und zurückgibt.

| P2-A | Projektstruktur aufsetzen | Ich beginne Phase 2. Erstelle mir eine ASP.NET Core Web API in Visual Studio mit folgender Struktur: Controllers, Services, Models, Data (EF Core). Die API soll gegen Azure SQL arbeiten. Zeige mir die Projektstruktur und erkläre, was in welchen Ordner gehört. |
| --- | --- | --- |

| P2-B | Datenmodell & Datenbank | Phase 2, Schritt B. Erstelle das Entity Framework Core Datenmodell für den Artikelstamm: ArtikelNummer, Bezeichnung, Einheit, Lagerbestand, Preis, QR-Code-Inhalt, letzte Änderung. Dazu die EF Migration und die Verbindung zu Azure SQL via Connection String aus appsettings.json. |
| --- | --- | --- |

| P2-C | REST Endpoints | Phase 2, Schritt C. Implementiere diese Endpoints in meiner .NET API: GET /api/artikel?suche={text} (Suche), GET /api/artikel/{id} (Detail mit Kennzahlen), POST /api/buchung (Bestandsänderung mit Menge und Typ: Zugang/Abgang). Mit Validierung und Fehlerbehandlung. |
| --- | --- | --- |

| P2-D | Authentifizierung JWT | Phase 2, Schritt D. Füge JWT-Authentifizierung zu meiner ASP.NET Core API hinzu: Login-Endpoint, Token-Generierung, geschützte Endpoints. Einfach und ohne externe Identity-Provider — nur Username/Passwort aus der Datenbank. |
| --- | --- | --- |

## Phase 3 — Frontend React

Ziel: Eine React-App, die auf Desktop und Mobile gut aussieht und alle API-Endpoints nutzt.

| P3-A | React Projekt aufsetzen | Ich beginne Phase 3. Erstelle ein neues React-Projekt mit Vite und Tailwind CSS. Zeige mir die Grundstruktur mit Routing (react-router-dom), einem API-Service (axios) und einer einfachen Login-Seite, die JWT von meiner .NET API holt. |
| --- | --- | --- |

| P3-B | Artikelsuche & Detail | Phase 3, Schritt B. Baue die Artikelsuche: Ein Suchfeld mit Debouncing (Suche erst nach 300ms Pause), eine Ergebnisliste, und eine Detailansicht mit Kennzahlen. Die Kennzahlen sollen mit Recharts als Charts dargestellt werden (Lagerbestandsverlauf, Preishistorie). |
| --- | --- | --- |

| P3-C | QR-Code Scanner | Phase 3, Schritt C. Implementiere einen QR-Code-Scanner in React mit der Library 'html5-qrcode'. Der Scanner soll die Handy-Kamera nutzen, einen gescannten Code erkennen und direkt zur Artikeldetailseite navigieren. Mobile-optimiert. |
| --- | --- | --- |

| P3-D | Buchungsformular | Phase 3, Schritt D. Erstelle ein Buchungsformular für Bestandsänderungen: Artikel anzeigen, Buchungstyp wählen (Zugang/Abgang), Menge eingeben, Bestätigen. Mobile-First Design mit grossem Touch-Bereich. Sendet POST an /api/buchung. |
| --- | --- | --- |

## Phase 4 — Docker & Deployment

Ziel: Alles in Docker-Containern verpackt, automatisch deployed via GitHub Actions.

| P4-A | Docker Compose | Ich beginne Phase 4. Erstelle eine docker-compose.yml für mein Projekt mit drei Services: 1) .NET API (mit Dockerfile), 2) React Frontend (mit Dockerfile + nginx), 3) Nginx Proxy Manager. Mit Umgebungsvariablen für den Azure SQL Connection String. |
| --- | --- | --- |

| P4-B | Testen & Feinschliff | Phase 4, Schritt B. Meine App läuft auf dem Hetzner-Server. Führe mich durch: 1) API testen mit Swagger UI, 2) Frontend auf Mobile testen (Browser Dev Tools), 3) QR-Code-Scanner mit echtem Handy testen, 4) Häufige Fehler und wie man sie debuggt. |
| --- | --- | --- |

## Phase 5 — AMS Integration (später, geschäftlich)

Ziel: Die private App auf die echte AMS-Schnittstelle umstellen. Zeitpunkt: Wenn das private Projekt stabil läuft und der AMS-Zugang geklärt ist.

| P5-A | AMS Mock-API | Ich beginne Phase 5. Erstelle eine .NET Mock-API, die AMS-Artikeldaten simuliert (gleiche Datenstruktur wie meine bestehende API). Die Umschaltung zwischen eigener DB und Mock/AMS soll via appsettings.json ohne Code-Änderung möglich sein (Strategy Pattern oder Interface). |
| --- | --- | --- |

| P5-B | Echte AMS Anbindung | Phase 5, Schritt B. Ich habe die AMS API-Dokumentation (siehe Anhang). Binde die echte AMS-Schnittstelle in meinen bestehenden Service-Layer ein. Die App soll weiterhin mit der eigenen DB als Fallback funktionieren. |
| --- | --- | --- |

| P5-C | On-Premise Deployment | Phase 5, Schritt C. Die App soll auf dem firmeninternen Server laufen. Führe mich durch die Deployment-Optionen: Docker auf Windows Server oder IIS. Mit Authentifizierung via Firmen-Active Directory. |
| --- | --- | --- |

# 6. Kosten & Zeitaufwand

## 6.1 Kostenübersicht

| Posten | Kosten | Typ | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Hetzner VPS CX22 | ~7 CHF/Mt. | Monatlich, kündbar | 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD. Jederzeit kündbar. |
| Domain (.com) | ~12 CHF/Jahr | Jährlich | z.B. via Namecheap. .ch-Domains ~20 CHF/Jahr. |
| Cloudflare | 0 CHF | Dauerhaft gratis | DNS, SSL, CDN — Free Plan reicht vollständig. |
| Azure SQL Free Tier | 0 CHF | Dauerhaft gratis | 32 GB, erneuert sich monatlich. Kein Ablaufdatum. |
| GitHub | 0 CHF | Dauerhaft gratis | Repository + GitHub Actions für kleine Projekte. |
| Software (alle Tools) | 0 CHF | Gratis | VS Community, VS Code, Node.js, Git, Docker. |
| Total monatlich | ~7 CHF/Mt. |  |  |
| Total erstes Jahr | ~96 CHF |  | VPS (12x7) + Domain (12). Danach ~84 CHF/Jahr. |

Hinweis: Wenn das Projekt pausiert wird oder nicht weiterläuft, kann der Hetzner-Server jederzeit gestoppt werden. Die Kosten sind sofort null. Der Code bleibt auf GitHub.

## 6.2 Zeitaufwand

| Phase | Inhalt | Geschätzter Aufwand | Verteilung |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — Theorie | Grundkonzepte verstehen (3 Sessions) | 2–3 Std. | Woche 1 |
| 1 — Infrastruktur | Server, Domain, Cloudflare, Azure SQL | 3–5 Std. | Woche 1–2 |
| 2 — Backend API | .NET API mit Datenbank | 8–12 Std. | Woche 2–4 |
| 3 — Frontend | React App mit QR-Scanner | 10–15 Std. | Woche 4–6 |
| 4 — Deployment | Docker, GitHub Actions, Feinschliff | 3–5 Std. | Woche 6–7 |
| 5 — AMS (später) | AMS-Integration, On-Premise | 8–15 Std. | Nach Bedarf |
| Total (ohne Phase 5) |  | 26–40 Std. | ca. 6–7 Wochen |

Tipp: Die Sessions können beliebig kurz oder lang sein. Empfohlen: 1–2 Stunden pro Session, 2–3x pro Woche. Jeder Schritt hat einen definierten Endpunkt — man kann jederzeit pausieren.

# 7. Technologie-Stack

| Schicht | Technologie | Warum diese Wahl |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + Tailwind CSS | Weit verbreitet, grosses Ökosystem, gute Mobile-Unterstützung |
| Charts / Kennzahlen | Recharts | Einfach in React integrierbar, gute Dokumentation |
| QR-Code Scanner | html5-qrcode | Nutzt Browser-Kamera ohne App-Store, gratis |
| Backend API | ASP.NET Core .NET 8 | Passt zu vorhandenen VS-Kenntnissen, optimal für MS SQL |
| Datenbankzugriff | Entity Framework Core | Typsicher, Migrationen, gut dokumentiert |
| Datenbank (Dev) | Azure SQL Free Tier | Gratis, identisch mit echtem SQL Server, kein Ablauf |
| Datenbank (Prod) | AMS ERP via API | Echte Geschäftsdaten — spätere Phase |
| Authentifizierung | JWT Token | Standard, einfach, privat ausreichend |
| Container | Docker + Docker Compose | Portierbar, identisch auf Dev und Prod |
| Server | Hetzner VPS Ubuntu 24.04 | Günstig (~7 CHF/Mt.), zuverlässig, lernfördernd |
| Reverse Proxy | Nginx Proxy Manager | Web-UI statt Konfigurationsdateien, Auto-SSL |
| DNS / Sicherheit | Cloudflare Free | DNS, SSL, DDoS-Schutz — alles in einem, gratis |
| CI/CD | GitHub Actions | Automatisches Deployment bei git push, gratis |

# 8. Guide für jede Session

So geht man in jeder neuen Chat-Session vor:

| Schritt | Aktion |
| --- | --- |
| 1 | Dieses Dokument als Anhang hinzufügen |
| 2 | Kurze Statusmeldung: 'Schritt XY ist abgeschlossen. Ich möchte jetzt Schritt XZ angehen.' |
| 3 | Den entsprechenden Prompt aus Kapitel 5 kopieren und als erste Nachricht senden |
| 4 | Falls ein Schritt nicht funktioniert: Fehlermeldung kopieren und schreiben 'Schritt XY schlägt fehl mit diesem Fehler: [Fehler]' |
| 5 | Nach Abschluss: Dieses Dokument aktualisieren (abgehakte Schritte markieren) |

Tipp: Es ist kein Problem, wenn ein Schritt mehrere Sessions braucht. Die Prompts sind so formuliert, dass man jederzeit mit dem Dokument als Kontext neu einsteigen kann.

Hinweis: Dieses Dokument ist der rote Faden. Je aktueller der Stand im Dokument ist, desto präziser und effizienter wird die Hilfe in jeder Session sein.

Artikelstamm-App Projektplanung — Version 2.0 — März 2026